**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 20.02.2013 г. №6 с.Кряжим

 Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод на территории

Кряжимского муниципального образования

на 2013 год

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Устава Кряжимского муниципального образования , в целях организации пропуска паводковых вод в 2013 году, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Кряжимского муниципального образования,

**П О С ТА Н О В Л Я Ю :**

 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод на территории Кряжимского муниципального образования на 2013 год (Приложение).

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

 3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования С.В.Синицина

Приложение к

 Постановлению администрации

 Кряжимского муниципального образования

 № 06 от 20.02.2013 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ**

**Кряжимского муниципального образования**

 **на 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственный |  |
| 1 | Провести ПДС с руководителями учреждений и организаций по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кряжимского МО | до 06.03.2013г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 2 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | еженедельно на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 10.03.2013г.на весь период паводка | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образованияН.И.Ермолаева |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, внутрипоселковых дорог и подъездных путей | до 10.03.2013г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей | с 10.03.2013г.на весь период паводка | ведущий специалист администрации Кряжимского муниципального образованияСавина Т.И. |
| 6 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог , обеспечить возможность круглогодичного подъезда к гидротехническому сооружению | с 10.03.2013г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образованияН.И.Ермолаева |
| 7 | Установить круглосуточное дежурство во время паводка | с 10.03.2013г.на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 8 | Подготовить технику на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 20.03.2013г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 9 | Произвести очистку от снега крыш и прилегающие территории учреждений и организаций, помещений животноводческих ферм. | до 20.03.2013г | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образованияН.И.Ермолаева ,руководители учреждений, организаций (по согласованию) |  |
| 10 | Создать аварийный запас строительных материалов ( мешки с песком, крупный камень) и ГСМ  | до 20.03.2013г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 11 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население к работам по ликвидации ( предотвращению) последствий наводнения | во время паводка | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 12 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Кряжимского муниципального образования возможность оказания помощи в стихийных бедствиях вызванных паводком | до 16.03.2013г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского С.В.Синицина |
| 13 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах , о сигналах оповещения, порядке действий и правилах поведения при наводнении | до 20.03.2013г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образованияН.И.Ермолаева |
| 14 | Проверить наличие медикаментов в ФАПах, для оказания первой неотложной медицинской помощи населению | до 20.03.2013г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образованияН.И.Ермолаева,Субботина И.И заведующая ФАП с.Кряжим,(по согласованию), Корсукова Н.Н. заведующая ФАП с.Николаевка(по согласованию) |
| 15 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 01.03.2013г. на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования С.В.Синицина |

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования С.В.Синицина