# АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

от 25.03.2014 года                                                                    с. Кряжим

О мерах по санитарной очистке и благоустройству территории Кряжимского муниципального образования в весенний период 2014 г.

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории   Кряжимского  муниципального образования, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.20  ч.1  ст.6   Устава   Кряжимского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Кряжимского  муниципального образования в весенний период 2014 г. (Приложение № 1)

# 2. Распределить территории  за организациями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории Кряжимского  муниципального образования для санитарной очистки и благоустройства (Приложение № 2)

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, не вошедшим в приложение № 2, а также собственникам жилых домов, организовать уборку территорий вокруг зданий и домов до основной дороги, включая зеленую зону.

Санитарной зоной считать территорию в радиусе 5 метров.

4. Приступить к осуществлению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Кряжимского муниципального образования                       с 01 апреля 2014 года по 08 мая 2014 года включительно.

5. По завершению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Кряжимского муниципального образования в период с 01 апреля 2014 года по 08 мая 2014 г., санитарными днями на весь летний период до 31 октября 2014 года включительно, считать пятницу еженедельно.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

7. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание   администрации с Николаевка ул.Молодежная д. 20 ;

- здание   администрации с. Кряжим, ул. Зеленая  д.7/2.

8. Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с 26 марта 2014 года по 01 апреля 2014 года.

9. Датой обнародования считать 26 марта 2014 года.

10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации  Кряжимского  муниципального образования.

11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с. Кряжим, ул. Зеленая д.7/2.

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                А.П.Лобанов

# Приложение № 1 к постановлению администрации

# Кряжимского    муниципального образования

от 25.03.2014г. № 11

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории    Кряжимского   муниципального образования

в весенний период 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная очистка и благоустройство улиц и закрепленных территорий | апрель, май 2014г. | Глава Кряжимского муниципального образования, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) |
| 2. | Санитарная очистка и благоустройство кладбищ | до 05.05.2014г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 3. | Вырубка сухого кустарника, деревьев | до 05.05.2014г. | Руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) |
| 4. | Благоустройство территории вокруг памятников и обелиска воинам односельчанам | до 05.05.2014г. | Глава Кряжимского муниципального образования |
| 5. | Ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ | до 08.05.2014г. | Глава Кряжимского муниципального образования |
| 6. | Побелка деревьев, опор электролиний | апрель, май 2013г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 7. | Подведение итогов по санитарной очистке и благоустройству территории Кряжимского муниципального образования | 08.05.2014г. | Глава Кряжимского муниципального образования |

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                А.П.Лобанов

# Приложение № 2 к постановлению администрации

# Кряжимского  муниципального образования

от 25.03.2014г. № 11

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

за организациями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории Кряжимского  муниципального образования для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию).

| п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | территория, закрепленная за организациями, учреждениями, предприятиями (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Кряжимского муниципального образования | Территория прилегающая к зданию администрации, территория за остановкой в селе Кряжим, территория оврага проходящая по селу Николаевка, |
| 2 | МОУ «ООШ с. Кряжим» | Территория прилегающая к зданию школы, у памятника воинам ВОВ с.Кряжим |
| 3 | МОУ «ООШ с. Николаевка» | Прилегающая к зданию школы территория, территория автобусной остановки с. Николаевка, у памятника воинам ВОВ с.Николаевка, прилегающая территория у памятника Ф. Блинову с.Никольское |
| 4 | МУК «ЦКС» ДК с.Кряжим | Прилегающая территория к зданию ДК с.Кряжим. |
| 5 | МУК «ЦКС» ДК с.Николаевка | Прилегающая территория к зданию ДК с.Николаевка , с д.№1 по д.№14 ул.Молодежная с.Николаевка, с д №1 по д.№15 ул. 9 Мая с.Николаевка |
| 6 | ФАП с.Кряжим | Прилегающая территория к зданию ФАП пустырь между домами №4 и №6 по улице Молодежной с.Кряжим |
| 7 | ФАП с.Николаевка | Прилегающая территория к зданию ФАП, с д.№19 по д. №78 ул. 9 Мая, с д.№14 по д. №29 ул. Молодежная с.Николаевка |
| 8 | МДОУ « Детский сад с. Кряжим» | Прилегающая территория к зданию детского сада с.Кряжим |
| 9 | Центр социального обеспечения, отделение с.Николаевка | ул.Юбилейная с.Ивановка |
| 10 | Магазин «Алсу» с. Николаевка И.П.Девличаров | Прилегающая территория к зданию магазина с.Николаевка |
| 11 | Отделение связи с. Кряжим | Детская площадка с. Кряжим, прилегающая территория к зданию почтового отделения с.Кряжим |
| 12 | Отделение связи с. Николаевка | Прилегающая территория к зданию отделения связи с.Николаевка |
| 13 | ОПП с.Кряжим | парк «Воспоминание» с.Кряжим |
| 14 | ОАО Саратовоблгаз филиал-трест Вольскмежрайгаз | с.Николаевка ул.Молодежная с д.2 до д.17 |
| 15 | ОАО Саратовоблгаз филиал-трест Вольскмежрайгаз | Прилегающая территория к зданию котельной №9 с.Кряжим |
| 16 | КФХ «Терек» | Территория села Улыбовка ул. 1 Мая. |
| 17 | СКХ «Кряжим» | Прилегающая территория к зданию администрации СКХ «Кряжим» |
| 18 | Библиотека -филиал №13 с.Кряжим | Прилегающая территория к зданию библиотеки с.Кряжим |

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                А.П.Лобанов