АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Вольского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2013 г. № 15

«О мерах по санитарной очистке и

благоустройству территории Терсинского

 муниципального образования в весенний

период 2013 года»

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Терсинского муниципального образования, на основании п. 19 ч. 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 20 ч. 1 ст. 6 Устава Терсинского муниципального образования

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Терсинского муниципального образования на весенний период 2013 г. (приложение № 1)

 2. Приступить к осуществлению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Терсинского муниципального образования с 08.04.2013 г. по 08.05.2013 г.

 3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий независимо от организационно – правовой формы, расположенных на территории Терсинского муниципального образования организовать благоустройство и санитарную очистку территорий согласно приложению № 2.

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организации не вошедших в приложение № 2, а также собственникам зданий и жилых домов организовать санитарную очистку и благоустройство прилегающих территорий, в пределах границ их участков, до осевой линии дороги.

 5. По завершению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Терсинского муниципального образования в период с 08 апреля 2013 г. по 08 мая 2013 г, санитарными днями на весь период до 01 октября 2013 года считать среду и пятницу еженедельно.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

 7. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его установленных местах:

Здание администрации с. Терса ул. Советская д.1;

Терсинская участковая больница;

Здание диспетчерской СКХ «Коммунар»;

Магазин ИП Лотыш – с. Терса ул. Чапаева;

Магазин ИП Шубинова – с. Терса ул. Строителей;

Магазин ИП Дружина – с. Терса ул. Коммунистическая;

Магазин ИП Коткова – с. Терса ул. Красный Октябрь;

Магазин ИП Лотыш – с. Тепловка;

Магазин ИП Шубинова – с. Девичьи Горки;

Доска объявлений у здания администрации п. Тополевый.

8. Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с 09.04.2013 г. по 15.04.2013 г.

 9. Датой обнародования считать 09 апреля 2013 г.

 10. Настоящее постановление после обнародования хранится в администрации Терсинского муниципального образования.

 11. Сбор предложений и замечаний в случаях установленных законодательством, осуществляется по адресу: село Терса, улица Советская д.1

 12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования В.Ю. Савцов

## Приложение № 1

к постановлению администрации

 Терсинского муниципального образования

№ 15от 08.04. 2013 г.

#### ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной

очистке территории Терсинского муниципального образования

на весенний период

2013 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Работы по санитарной очистке и благоустройству улиц и территорий закреплённых за учреждениями  | до 8 мая 2013 года | Глава Терсинского муниципального образования,руководители всех учреждений (по согласованию) |
| 2. | Благоустройство имеющихся и разбивка новых газонов и цветников | до 8 мая 2013 года | Глава Терсинского муниципального образованияРуководители всех учреждений (по согласованию) |
| 3. | Обрезка сухих деревьев. | до 30 апреля 2013 года | Глава Терсинского муниципального образованияРуководители всех учреждений (по согласованию) |
| 4. | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятника ветеранам ВОВ  | до 8 мая 2013 года | Глава Терсинского муниципального образования,  |
| 5. | Санитарная очистка и благоустройство территорий кладбищ с. Терса, с. Тепловка, с. Девичьи Горки. | до 8 мая 2013 года | Глава Терсинского муниципального образования |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 8 мая 2013 года | Глава Терсинского муниципального образованияРуководители всех учреждений (по согласованию) |

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования В.Ю. Савцов

## Приложение №2

к постановлению администрации

Терсинского муниципального образования

№ 15 от 08.04.2013 г.

### Распределение территории Терсинского муниципального образования

за предприятиями, организациями, учреждениями для благоустройства и санитарной очистки (по согласованию)

Администрация Терсинского МО – территория прилегающая к зданию администрации, цветочная клумба.

СКХ Коммунар – территория у административного здания, цветочная клумба, территория принадлежащая СКХ Коммунар, мастерские, ток (по согласованию).

Выделение транспорта для вывозки мусора с закрепленной территории МДОУ Детский сад № 2. (по согласованию).

ФГУ СПО ВСХТ – территория, прилегающая к зданию техникума, учебного хозяйства, ферм, мастерской, у здания котельной, столовой, общежития, парк, прилагающий к территории ФГУ СПО ВСХТ, проезжая часть дороги от техникума до МУЗ «Терсинская участковая больница»(по согласованию).

МУЗ «Терсинская участковая больница» – территория, принадлежащая больнице, территория от ворот больницы до проезжей части по ул. Советская с. Терса, до оврага с одной стороны и до начала улицы Советской с другой стороны (по согласованию).

МОУ СОШ с. Терса - территория вокруг школы, территория по улицам Степана Разина от начала спортивной площадки от магазина «Терса» до угла улицы Трудовая, территория ул. Советская от магазина «Терса» до д/с № 1, по обеим сторонам проезжей части дороги, переход через р. Артаниха около МОУ СОШ с. Терса (по согласованию).

МДОУ с. Терса № 1 – территория детского сада, вдоль ограждения до проезжей части дороги, улица Трудовая до проезжей части дороги, проулок напротив детского сада и территория по обеим сторонам проезжей части дороги до ж/ д моста (по согласованию).

МДОУ с. Терса № 2 - территория детского сада вдоль изгороди (по согласованию).

с/ф № 29 «Вольской ЦБС» - территория в 10 метров вокруг здания библиотеки, правая сторона по ул. Советская до ж/д моста (по согласованию).

ФГУП «Почта России» Отделение почтовой связи «Терса» - территория здания почты, на расстоянии 10 м. включая цветочную клумбу (по согласованию).

Вольское отделение сбербанка 242/034 - территория до проезжей части дороги на расстоянии 10 метров вокруг здания (по согласованию).

МУК ЦКС - территория от фасада здания до проезжей части дороги, клумба возле здания ДК (по согласованию).

Вольская РЭС подстанция Терса - территория подстанции в радиусе 10 метров (по согласованию)

ОАО «Вольсктеплоэнерго» территория, прилегающая к зданию в радиусе 10 метров и до проезжей части дороги до ул. Советская (по согласованию).

«Вольскмежрайгаз» –территории газораспределительных станций в радиусе 10 метров (по согласованию).

ГУ ЦСОН с. Терса – территория ул. Степана Разина по обеим сторонам проезжей части дороги, от д. 3 по ул. Советская по левой стороне проезжей части дороги от здания администрации до ж/д моста, от ж/д моста влево до ж/д моста на г. Вольск, от д.83 по ул. Советская по обеим сторонам проезжей части дороги до Терсинской участковой больницы (по согласованию).

ГУ ЦСОН с. Тепловка – уборка территории вокруг памятника участникам ВОВ (по согласованию).

ГУ ЦСОН с. Девичьи Горки – уборка территории на въезде с. Девичьи Горки по обеим сторонам дороги (по согласованию).

АЗС - территория вокруг заправочной станции в радиусе 10 метров и до проезжей части дороги (по согласованию)

ИП – санитарная очистка территории в радиусе 10 метров от торговых точек (по согласованию).

ЗАО «Санаторий «Светлана» - территория вокруг зданий (по согласованию).

ООО «ВОЛЬСКЖЕЛЕЗОБЕТОН» - территория вдоль ограждения на расстоянии 10 метров, территория от остановки у кладбища по обеим сторонам проезжей части дороги до начала ул. Советская. Выделение транспорта для вывоза мусора МОУ СОШ с. Терса (по согласованию).

ИП Холименков, ИП Овчинников, ООО «Пионер», ИП Гудков - Уборка мусора с территории кладбища (по согласованию). Выделение транспорта для вывоза мусора с территории МДОУ Д/с № 1 (по согласованию).

ИП Бандурин А.Г. – от нижнего моста до КП ГАИ ул. Пушкина (по согласованию).

ФАП с. Девичьи Горки - территория вокруг здания до проезжей части дороги (по согласованию).

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования В.Ю. Савцов