#  АДМИНИСТРАЦИЯ

# ТЕРСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

##  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2012 г. № 10

«Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых

вод в весенний период на 2012 год

на территории Терсинского муниципального

образования»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод в весенний период 2012 года, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Терсинского муниципального образования, в соответствии со ст. 30 Устава Терсинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в весенний период 2012 года на территории Терсинского муниципального образования (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования В.Ю. Савцов

Приложение к постановлению

администрации Терсинского

муниципального образования

№ 10 от 19.03.2012 г.

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в весенний период 2012 года на территории Терсинского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполнение работы | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Терсинского муниципального образования |
| 2 | Провести ПДС с руководителями учреждений и организаций по вопросу обеспечения пропуска паводковых вод на территории Терсинского муниципального образования | 21 марта 2012 г. | Глава Терсинского муниципального образования |
| 3 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, водозаборных объектов, дамб, автодорог. |  До 26 марта2012 г. | Глава Терсинского муниципального образования |
| 4 | Очистка дорог и подъездных путей от снега и мусора  | До 30 марта 2012 г. | Глава Терсинского муниципального образования |
| 5 | Произвести очистку от снега, льда, грязи проходные отверстия малых мостов и территорий | до 30 марта2012 г. | Глава Терсинского муниципального образования |
| 6 | Информировать МУ « Управление по делам ГО и ЧС администрации Вольского МР» по пропуску паводковых вод на территории Терсинского муниципального образования | Ежедневнос 20 марта 2012 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Терсинскогомуниципального образования  |
| 7 | Организовать проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных, электрических, установить систематическое наблюдение на период паводка | 20 марта 2012 г. на весь период паводка | Главный специалистадминистрации Терсинскогомуниципального образования |
| 8 | Организовать проведение противопаводковых мероприятий в районе дамбы с. Терса | До 11 апреля2012 г. | Глава Терсинского муниципального образования |
| 9 | Организовать проведение противопаводковых мероприятий по ул. Революционная с. Терса | До 10 апреля2012 г. | Глава Терсинского муниципального образования |
| 10 | Организовать очистку труб для пропуску талых вод в с. Тепловка по ул. Талалихина | до 02 апреля2012 г. | Главный специалист администрации Терсинского муниципального образования |
| 11 | Проверка наличия в необходимом количестве продуктов питания и средств первой необходимости в магазинах, расположенных на территории муниципального образования | до 02 апреля2012 г. | Заместитель главы администрации Терсинскогомуниципального образования |
| 12 | Проверка наличия медикаментов для оказания первой помощи  | до 02 апреля2012 г. | Главный врач МУЗ «Терсинская участковая больница» заведующая ФАП с. Девичьи Горки (по согласованию) |
| 13 | Проверка средств оповещения населения. | До 02 апреля2012 г. | Заместитель главы администрации Терсинскогомуниципального образования |
| 14 | Провести разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении угрозы затопления. | до 30 марта 2012 г. | Ведущий специалист администрации Терсинского муниципального образования |

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования В.Ю. Савцов