АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  17.05.2013 г.      №  1026

Об утверждении муниципальной  долгосрочной  целевой

Программы «Переселение граждан  из  аварийного  и  непригодного

для  проживания       жилищного     фонда

в     2013  -   2015    годах»

В   целях   реализации  Федерального    закона    от    21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», создания безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда, на основании  Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ч. 1 ст. 179   Бюджетного    Кодекса   Российской     Федерации, на основании ст. 3, 38 Устава Вольского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую Программу «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

## Приложение

## к постановлению администрации

## Вольского муниципального района

## от 17.05.2013г. № 1026

## Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Переселение граждан из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда в 2013 – 2015 годах»

### Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда в 2013 - 2015 годах»

| Наименование программы | - «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик программы | - Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик программы | - Управление муниципального хозяйства Администрации Вольского муниципального района Саратовской области |
| Цель программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда |
| Задачи программы | - нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при приобретении жилых помещений; организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд |
| Сроки реализации программы | - 2013 - 2015 гг. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013 году Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2014 году Снос переселенного аварийного жилого фонда в 2015 году |
| Исполнители основных мероприятий программы | - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района Саратовской области |
| Объем и источники финансирования программы | - общий объем финансирования мероприятий программы в 2013г. составляет 78 471 330 рублей (прогнозно), из них: |
|  | - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонда)- 78 330 081 рублей (прогнозно); |
|  | - средства областного бюджета (субсидии) – 105 936,75 рублей (прогнозно); |
|  | - средства местного бюджета (иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) – 35 312,25 рублей; |
|  | Объемы финансирования рассчитаны с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Обоснование объема финансирования программы | - объем финансирования программы обусловлен количеством аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города, признанного в установленном порядке непригодным для проживания – 3157,8 кв. м и количеством приживающих в нем семей - 84 (155 человек). Объемы финансирования программы на 2013 год рассчитаны с учетом динамики изменения рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилых помещений в муниципальном образовании город Вольск. |
| Планируемые показатели выполнения программы | - переселение 84 семьи (155 человек), проживающих в аварийном жилищном фонде. |
| Перечень муниципальных образований, претендующих Вольск на предоставление финансовой поддержки | - Вольский муниципальный район |
| Контроль за ходом выполнения программы | - Контроль за реализацией программы в установленном порядке осуществляют органы муниципального финансового контроля. Уполномоченный Правительством области орган исполнительной власти области осуществляет контроль за реализацией программы в рамках своей компетенции. - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района осуществляет контроль за исполнением муниципальной целевой долгосрочной программы в рамках своей компетенции. |

### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

По состоянию на 1 января 2013 года жилищный фонд в муниципальном образовании город Вольск составил 16 718,37 кв. м. площади жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2013г. около 3 процентов жилищного фонда в муниципальном образовании город Вольск официально признано ветхим и аварийным. В ветхих и аварийных домах проживает около 4 процентов населения муниципального образования город Вольск, или 2699 семей.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов как ветхих, так и аварийных жилых помещений.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов капитального характера на отселение жителей домов, признанных непригодными для проживания с целью предотвращения аварийных ситуаций.

Для решения указанных проблем необходимо использовать программно-целевой метод решения.

Консолидация бюджетных средств (Фонда, областного и местного бюджетов), предусмотренная в настоящей муниципальной целевой программе, окажет положительное влияние на социальное благополучие в городе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными и подлежащими сносу.

### 2. Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда.

Задачами программы являются:

нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по формированию рынка доступного жилья для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в целях предотвращения его аварийности;

оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при приобретении жилых помещений;

организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд.

3. Система программных мероприятий

В соответствии с поставленными целью и задачами система программных мероприятий по реализации программы включает в себя комплекс мероприятий по двум основным направлениям:

формирование перечня жилых домов, относящихся к аварийному жилищному фонду;

механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан и реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда.

3.1. Подготовка перечня многоквартирных домов, признанных

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Задача переселения граждан из аварийного жилищного фонда требует установления четких порядка и правил.

При принятии решения о признании многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, уполномоченный орган администрации направляет в уполномоченный орган исполнительной власти области предложения для формирования перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с выделением двух категорий жилых домов и жилых помещений:

- жилые дома и помещения, которые после капитального ремонта, модернизации и реконструкции могут стать пригодными для проживания;

- жилые дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и по причине экономической нецелесообразности) для последующего переселения граждан.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации формируется уполномоченным органом исполнительной власти области. После формирования перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, уполномоченным органом исполнительной власти области определяется очередность переселения граждан.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, формируется и утверждается  уполномоченным органом исполнительной власти области (Приложения №№ 1,3).

3.2. Механизм переселения граждан,

проживающих в аварийном жилищном фонде

Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, осуществляется путем предоставления им жилого помещения на условиях социального найма, а также путем мены жилых помещений с гражданами, которым занимаемые жилые помещения принадлежат на праве собственности. Мероприятия по переселению граждан осуществляются во втором полугодии 2014 года (Приложение № 2).

### 4. Ресурсное обеспечение программы

Расходование средств Фонда осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

| Источники финансирования | Соотношение финансирования, % |
| --- | --- |
| Средства Фонда | 99,82 |
| Средства областного и местного бюджета | 0,18 |
| Всего: | 100 |

Общий объем финансирования  мероприятий программы в 2013 году  составляет  78 471 330 рублей (прогнозно), из них:

- средства Фонда – 78 330 081 рублей (прогнозно);

- средства областного бюджета (субсидии) – 105 936,75 рублей (прогнозно);

- средства местного бюджета  (иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) – 35 312,25 рублей.

Предельная стоимость переселения граждан для Вольского муниципального района (из числа домов, расположенных на территории муниципального образования город Вольск) устанавливается в размере:

- при приобретении жилых помещений у застройщика (ов) на первичном рынке жилья – не более 24 850 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей за 1 кв.м.

### 5. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик программы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, оказывает содействие уполномоченным структурным подразделениям администрации по разработке и реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках настоящей программы.

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется  соответствующими органами местного самоуправления, уполномоченным Правительством области органом исполнительной власти области,  управлением муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района в рамках своей компетенции.

### 6. Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации программы планируется отселение 84 семей (155 человек) из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 3 157,8 квадратных метров.

Руководитель аппарата                                                     О.Н.Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной долгосрочной целевой Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 17.05.2013г. № 1026 |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда (прогнозно) | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (прогнозно) | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | X | X | X | X | 155 | 155 | 4210,5 | 84 | 36 | 48 | 3157,8 | 1178 | 1979,8 | 78471330,00 | 78330081,00 | 105936,75 | 35312,25 |  |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 166 | 15.04.1986 | 04.2014 | 04.2015 | 59 | 59 | 1765,0 | 32 |  | 32 | 1423,9 |  | 1423,9 | 35383915,00 | 35320223,7 | 47768,48 | 15922,82 |  |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 395 | 28.12.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 2 | 2 | 101,2 | 2 | 2 |  | 101,2 | 101,2 |  | 2514820,00 | 2510293,30 | 3395,02 | 1131,68 |  |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 1748 | 19.08.2003 | 04.2014 | 04.2015 | 9 | 9 | 416 | 3 |  | 3 | 156 |  | 156 | 3876600,00 | 3869622,10 | 5233,42 | 1744,48 |  |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | Акт 19 | 11.04.2011 | 04.2014 | 04.2015 | 19 | 19 | 264,2 | 8 | 3 | 5 | 264,2 | 96,9 | 167,3 | 6565370,00 | 6553552,30 | 8863,27 | 2954,43 |  |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 291 | 22.09.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 5 | 5 | 123,5 | 4 | 4 |  | 123,5 | 123,5 |  | 3068975,00 | 3063450,80 | 4143,15 | 1381,05 |  |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 1 | 08.04.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 5 | 5 | 309,5 | 2 | 1 | 1 | 71,5 | 36,4 | 35,1 | 1776775,00 | 1773576,80 | 2398,65 | 799,55 |  |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 773 | 08.04.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 6 | 6 | 165 | 6 | 6 |  | 165 | 165 |  | 4100250,00 | 4092869,5 | 5535,38 | 1845,12 |  |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 395 | 28.12.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 15 | 15 | 217,6 | 7 | 5 | 2 | 217,6 | 152,5 | 65,1 | 5407360,00 | 5397626,70 | 7299,98 | 2433,32 |  |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 1 | 28.09.2007 | 04.2014 | 04.2015 | 18 | 18 | 526,7 | 12 | 7 | 5 | 313,1 | 180,7 | 132,4 | 7780535,00 | 7766530,00 | 10503,75 | 3501,25 |  |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 773 | 08.04.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 10 | 10 | 135,2 | 4 | 4 |  | 135,2 | 135,2 |  | 3359720,00 | 3353672,50 | 4535,63 | 1511,87 |  |
| 11 | г.Вольск, ул.Чернышевского, д.94 | 1734 | 05.09.2002 | 04.2014 | 04.2015 | 7 | 7 | 186,6 | 4 | 4 |  | 186,6 | 186,6 |  | 4637010,00 | 4628663,30 | 6260,02 | 2086,68 |  |

Руководитель аппарата                                                                                                     О.Н.Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной долгосрочной целевой Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 17.05.2013г. № 1026 |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | 3157,8 | 1178 | 3157,8 | 78471330,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78471330,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 1423,9 |  | 1423,9 | 35383915,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35383915,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 2514820,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2514820,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 156 |  | 156 | 3876600,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3876600,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | 264,2 | 96,9 | 264,2 | 6565370,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6565370,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 3068975,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068975,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 71,5 | 36,4 | 71,5 | 1776775,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1776775,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 165 | 165 | 165 | 4100250,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100250,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 217,6 | 152,5 | 217,6 | 5407360,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5407360,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 313,1 | 180,7 | 313,1 | 7780535,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7780535,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 3359720,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359720,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 11 | г.Вольск, ул.Чернышевского, д.94 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 4637010,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4637010,00 |  | 24850 | 18637,5 |

Руководитель аппарата                                                                                     О.Н.Сазанова

| Приложение 3 |
| --- |
| к муниципальной долгосрочной целевой Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
| От 17.05.2013г. № 1026 |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х | 3157,8 | Х | Х | Х | 84 | Х | Х | Х | 155 |
| 1 | Вольский муниципальный район | 0 | 3157,8 | 0 | 3157,8 |  | 84 |  | 84 |  | 155 |  | 155 |
| Руководитель аппарата О.Н.Сазанова |

| Приложение 4 |  |
| --- | --- |
| к муниципальной долгосрочной целевой Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |  |
| От 17.05.2013г. № 1026 |  |
| Реестр строительной готовности |  |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающе-го строительство | Нали-чие ПСД | Наличие заключе-ния государственной эксперти-зы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируе-мая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плано-вая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Итого по субъекту: | х |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | х |  | х | х | х | 3157,8 | 3157,8 | 3157,8 | х | х | х |  |
| 1 |  | Акт выбора в стадии подготовки | - | в стадии разработки | не требуется | 3157,8 | 3157,8 | 3157,8 | 100 | июнь 2013г. | первое полуго-дие 2014г. |  |
| Руководитель аппарата О.Н.Сазанова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной долгосрочной целевой Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 17.05.2013г. № 1026 |
| Реестр аварийных домов на территории Город Вольск, |
| претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда |
| № п/п | Адрес МКД | Дата признания МКД аварийным | Не расселено на дату подачи заявки | Расселяется по ранее утвержденным программам | Расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда |
|  |  |  | Количество помещений | Площадь | Количество человек | Количество помещений | Площадь | Количество человек | Количество помещений | Площадь | Количество человек | Количество помещений | Площадь | Количество человек |
|  |  |  | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по МО | 84 | 3157,8 | 155 | 0 | 0,00 | 0 | 84 | 3157,8 | 155 |  |  |  |
| Итого жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года | 84 | 3157,8 | 155 | 0 | 0,00 | 0 | 84 | 3157,8 | 155 |  |  |  |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 15.04.1986 | 32 | 1423,9 | 59 | 0 | 0,00 | 0 | 32 | 1423,9 | 59 |  |  |  |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 28.12.2010 | 2 | 101,2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 101,2 | 2 |  |  |  |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 19.08.2003 | 3 | 156 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 156 | 9 |  |  |  |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | 11.04.2011 | 8 | 264,2 | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 264,2 | 19 |  |  |  |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 22.09.2010 | 4 | 123,5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 123,5 | 5 |  |  |  |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 08.04.2008 | 2 | 71,5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 71,5 | 5 |  |  |  |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 08.04.2010 | 6 | 165 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 165 | 6 |  |  |  |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 28.12.2010 | 7 | 217,6 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 217,6 | 15 |  |  |  |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 28.09.2007 | 12 | 313,1 | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 313,1 | 18 |  |  |  |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 08.04.2010 | 4 | 135,2 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 135,2 | 10 |  |  |  |
| 11 | г.Вольск, ул.Чернышевского, д.94 | 05.09.2002 | 4 | 186,6 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 186,6 | 7 |  |  |  |

Руководитель аппарата                                                                                  О.Н.Сазанова