АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  23.04.2013г.   №     894

Об утверждении долгосрочной  муниципальной целевой

программы «Газоснабжение сельских населенных пунктов

Вольского муниципального района на 2013 год»

На основании  ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с п. 6 ст. 43 Федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ст. 38 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Газоснабжение сельских населенных пунктов Вольского муниципального района на 2013 год» (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности Болмосова М.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации, а в части, предусматривающей финансирование мероприятий, не ранее вступления в силу решения Вольского муниципального Собрания, предусматривающего внесение изменений в решение о бюджете района на 2013 год в соответствующей    части.

Глава администрации

муниципального района                                                         И.И. Пивоваров

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 23.04.2013г. №  894

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«Газоснабжение сельских населенных пунктов Вольского

муниципального района на 2013 год»

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Газоснабжение сельских населенных пунктов Вольского муниципального района на 2013 год» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | 12.01.2013 года |
| Заказчик программы | Администрация Вольского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Программа разработана во исполнение решений Вольского муниципального Собрания от 28.03.2013 г. № 4/27-189»О заключении соглашений по осуществлению полномочия Сенного, Талалихинского, Терсинского, Широкобуеракского муниципальных образований, входящего в состав Вольского муниципального района» и решений представительных органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Вольского муниципального района о передаче части полномочий: Сенного муниципального образования № 3/26-89 от 28.02.2013 г., Талалихинского муниципального образования № 3/23-82 от 28.02.2013 г., Терсинского муниципального образования № 3/25-86 от 20.02.2013 г., Широкобуеракского муниципального образования № 3/23-83 от 28.02.2013 г. Программа будет реализовываться за счет средств субвенций, переданных из бюджетов поселений в бюджет Вольского муниципального района в рамках соглашений об исполнении полномочий заключенных между администрациями поселений Вольского муниципального района и администрацией Вольского муниципального района, а также дотаций областного и федерального бюджетов (прогнозно). Межевание земельных участков под строительство объектов газоснабжения: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» Разработка проектно-сметной документации по объектам: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» Госэкспертиза проектно-сметной документации по объектам: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» Строительство объектов: «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района» «Газоснабжение с. Тепловка Вольского района» «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» Выполнение авторского надзора: «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» Подключение построенных газопроводов к действующему газопроводу и пуско-наладочные работы: «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района» «Газоснабжение с. Тёпловка Вольского района» «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 год Межевание земельных участков под строительство объектов газоснабжения: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» Разработка проектно-сметной документации по объектам: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» Госэкспертиза проектно-сметной документации по объектам: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» Строительство объектов: «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района» «Газоснабжение с. Тепловка Вольского района» «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» Выполнение авторского надзора: «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» Подключение построенных газопроводов к действующему газопроводу и пуско-наладочные работы: «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района» «Газоснабжение с. Тёпловка Вольского района» «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Подрядная организация, определяемая в соответствии с Законодательством РФ на основании заключения муниципального контракта |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 29350,85 тыс. руб. (прогноз), в т.ч. 10374,52 тыс. руб. средства бюджета Вольского муниципального района (иные межбюджетные трансферты) 18976,33 тыс. руб. средства областного бюджета (субвенции) (прогнозно). Межевание земельных участков под строительство объектов газоснабжения: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» – бюджет Вольского муниципального района – 30,23 тыс. руб. «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района – 19,46 тыс. руб. «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района – 21,54 тыс. руб. Разработка проектно-сметной документации по объектам: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» – бюджет Вольского муниципального района – 1400,00 тыс. руб. «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района - 200,00 тыс. руб. «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района – 500,00 тыс. руб. Госэкспертиза проектно-сметной документации по объектам: «Газоснабжение с. Дубровное Вольского района» – бюджет Вольского муниципального района – 308,00 тыс. руб. «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района – 44,00 тыс. руб. «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района - 110,00 тыс. руб. Строительство: «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района» (протяженность 1,989 км) 2713,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Вольского муниципального района – 573,90 тыс. руб.; областной бюджет – 765,20 тыс. руб. (прогнозно); федеральный бюджет - 1373,90 тыс. руб. (прогнозно). «Газоснабжение села Тепловка Вольского района» (протяженность 4,375 км) 4805,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Вольского муниципального района – 1141,50 тыс. руб.; областной бюджет – 1522,00 тыс. руб. (прогнозно); федеральный бюджет - 2141,50 тыс. руб. (прогнозно). «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» (протяженность 7,515 км) – 11512,32 тыс. руб., в т.ч. бюджет Вольского муниципального района - 3453,70 тыс. руб., областной бюджет- 4604,93 тыс. руб. (прогнозно), федеральный бюджет – 3453,70 тыс. руб. (прогнозно). «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» (протяженность 4,982 км) – 7307,30 тыс. руб., в т.ч. субвенции бюджета Сенного МО - 2192,19 тыс. руб., областной бюджет - 2922,92 тыс. руб. (прогнозно), федеральный бюджет – 2192,19 тыс. руб. (прогнозно). Выполнение авторского надзора: «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» - 10,000 тыс. руб. – бюджет Вольского муниципального района. «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района - 10,000 тыс. руб.- субвенции бюджета Сенного МО (прогнозно). Подключение построенных газопроводов к действующему газопроводу и пуско-наладочные работы: «Газоснабжение с. Тёпловка Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района - 100,00 тыс. руб. «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района - 100,00 тыс. руб. «Уличные газопроводы села Куликовка Вольского района» - бюджет Вольского муниципального района – 80,00 тыс.руб. «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района - 80,000 тыс. руб.- субвенции бюджета Сенного МО (прогнозно). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Наличие рабочих проектов позволит включить объекты газоснабжения сельских населенных пунктов на финансирование по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», по ЦП «Газификация Саратовской области до 2015 года». При наличии финансирования из средств федерального и областного бюджетов возможно строительство уличных газопроводов. Строительство уличных газопроводов даст возможность сельскому населению газифицировать частные домовладения. |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Вольского муниципального района в лице управления муниципального хозяйства. Соответствие рабочего проекта условиям заключенного контракта и требованиям СНиП обеспечивается МУ «УКС Вольского муниципального района» в установленные сроки. |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

В с. Богородское проживает 299 человек, в с. Куликовка 254 человека,    в с. Тепловка 336 человек,  Трудоспособное население занято возделыванием сельскохозяйственных земель. Имеются объекты  социально-бытового назначения: ФАП, школа, магазин. Часть этих сел газифицирована ранее.

Муниципальная целевая программа «Газоснабжение сельских  населенных пунктов Вольского муниципального района на 2013 год» разработана в развитии ФЦП и областной программы «Социальное развитие села до 2013 года» и предусматривает строительство уличных газопроводов в сельских населенных пунктах, что улучшит условия жизни населения, закрепит кадры на селе, и будет способствовать развитию АПК.

2.Цель и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программыубравное 71 человек, в с. ивает 306 человек, в с. решенияота и требованиям СНиП рация Вольского муниципального района.

та

Целью программы является разработка проектной документации и строительство уличных газопроводов в сельских населенных пунктах на территории Вольского муниципального района.

Основные задачи Программы-

- строительство уличных газопроводов;

- улучшение условий жизни населения;

- закрепления кадров на селе;

- возможность газифицировать частные домовладения.

Срок реализации Программы – 2013 год.

3.Финансирование целевой программы

Финансирование настоящей Программы в 2013 году осуществляется прогнозно из средств бюджета Вольского муниципального района (межбюджетные трансферты)  дотации областного и федерального бюджетов.

4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Вольского муниципального района в лице управления муниципального хозяйства.

Соответствие рабочего проекта условиям заключенного контракта и требованиям СНиП обеспечивается МУ «УКС Вольского муниципального района» в установленные сроки.                                                                                                                                                                 Исполнителем программных мероприятий является подрядная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности инженерно-геологических изысканий и проектирования систем газоснабжения и газопотребления, на строительство газопроводов на основании муниципального контракта заключенного в соответствии с требованиями Федерального и Российского законодательства.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей программы.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком – управлением муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Вольского муниципального района в лице управления муниципального хозяйства.

Соответствие рабочего проекта условиям заключенного контракта и требованиям СНиП обеспечивается МУ «УКС Вольского муниципального района» в установленные сроки.

Муниципальный заказчик – координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию выделенных на реализацию Программы финансовых средств.

Программа будет реализовываться за счет средств субвенций, переданных из бюджетов поселений в бюджет Вольского муниципального района в рамках соглашений об исполнении полномочий заключенных между администрациями поселений Вольского муниципального района и администрацией Вольского муниципального района, а также дотаций областного и федерального бюджетов (прогнозно).

Муниципальный заказчик программы осуществляет:

отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию программы;

согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических,

иных результатов реализации Программы

По прогнозным показателям реализация программных мероприятий позволит осуществить строительство распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности общей протяженностью 18,861 км, газифицировать 160 частных домовладений, что приведет к повышению газификации жилого фонда в сельской местности.

7. План мероприятий

по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Газоснабжение сельских населенных пунктов Вольского муниципального района на 2013 год»

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжения с. Дубровное Вольского района» | 31.08.2013 г. | Включение объекта на финансирование из средств областного и федерального бюджетов по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| 2 | Разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжение с. Марьевка Вольского района» | 31.08.2013 г. | Включение объекта на финансирование из средств областного и федерального бюджетов по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| 3 | Разработать проектно-сметную документацию по объекту «Газоснабжение с. Широкий Буерак Вольского района» | 31.08.2013 г. | Включение объекта на финансирование из средств областного и федерального бюджетов по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| 4 | Строительство объекта «Расширение газоснабжения с. Богородское Вольского района» | 25.12.2013 г. | Газификация частных домовладений | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| 5 | Строительство объекта «Газоснабжение с. Тепловка Вольского района» | 25.12.2013 г. | Газификация частных домовладений | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| 6 | Строительство объекта «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» | 25.12.2013 г. | Газификация частных домовладений | МУ «УКС Вольского муниципального района» |
| 7 | Строительство объекта «Газоснабжение с. Куликовка Вольского района» | 25.12.2013 г. | Газификация частных домовладений | МУ «УКС Вольского муниципального района» |

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации программы

Реализация настоящей программы позволит:

- включить объекты «Расширение газоснабжения села Богородское Вольского района», «Газоснабжения села Тепловка Вольского района», «Газоснабжение села Куликовка Вольского района»,  «Газоснабжение р.п. Сенной ул. Малина, ул. Горная, ул. Рабочая, ул. Привокзальная Вольского района» на финансирование по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года».

В 2013 г. при наличии финансирования из средств федерального и областного бюджетов возможно:

- строительство внутри поселковых газопроводов протяженность 18,861 км;

- ввести в эксплуатацию 18,861 км внутри поселковых газопроводов;

- газифицировать частные домовладения.

Реализация мероприятия направлена на повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

В рамках осуществления мероприятия в 2012 году было построено и введено в эксплуатацию 7,6 км уличных газопроводов, газифицировано 265 домов. В настоящее время предусматривается осуществление строительства распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится до 80 процентов.

Руководитель аппарата                                                     О.Н. Сазанова