# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7**

от 01 марта 2017 года с. Барановка

 О мерах по санитарной очистке

и благоустройству территории

 Барановского муниципального

образования в весенний период 2017 г.

 В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.10 ч.1 ст. 3, ст.30 Устава Барановского муниципального образования, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05 января 2017 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года Экологии», в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Барановского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования в период с 01 апреля по 19 мая 2017 года санитарными днями на период до 01 октября 2017 года считать пятницу еженедельно.
2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования на период 2017 года (Приложение № 1)
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий, расположенных на территории Барановского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 2)
4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, а также гражданам - собственникам индивидуальных домов, организовать мероприятии по санитарной очистке и благоустройству территории в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог.

Санитарной зоной считать территорию в радиусе 5 метров.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

 - здание администрации- с. Барановка, ул. Ленина,61;

1. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 02 марта 2016года по 31 марта 2017 года.
2. Датой обнародования считать 02 марта 2017 года.
3. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Барановского муниципального образования.

11.Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с. Барановка, ул. Ленина, 61.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Барановского муниципального образования,

 исполняющий полномочия главы администрации

 Барановского муниципального образования И.С.Харитонов

# Приложение № 1 к постановлению администрации

#  Барановского муниципального образования

# от 01.03.2017 г. № 7

**П Л А Н**

**мероприятий по санитарной очистке и благоустройству**

**территории Барановского муниципального образования**

**в весенний период 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Санитарная очистка и благоустройство улиц и закрепленных территорий | с 01 апреля – по 19 мая 2017 г. | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятий (по согласованию) |
| 2. | Организовать работу по обрезке деревьев, кустарников, выпиловке сухостойных деревьев в местах общего пользования | до 30 апреля 2017 г. | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятия (по согласованию) |
| 3. | Ремонт пешеходного моста через р. Багай | 21-26 апреля 2017 г. | Глава Барановского МО |
| 4. | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ, воинского захоронения, братской могилы | до 30 апреля 2017 г. | Глава Барановского МО |
| 5. | Ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ | 24-30 апреля 2017 г. | Глава Барановского МО |
| 6. | Посадка саженцев, побелка деревьев на закрепленных территориях, опор электролиний | 24 апреля- 30 апреля 2017 г. | Заместитель главы администрации |
| 7. | Обустройство цветников и клумб на закрепленных территориях | до 30 апреля 2017 года | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятия (по согласованию) |
| 8. | Благоустройство (сбор мусора) на берегах водоемов, расположенных на территории муниципального образования  | до 30 апреля 2017 года | Глава Барановского МО |
| 9. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | до 30 апреля 2017 года | Глава Барановского МО |
| 10. | Распространение листовок на экологические темы | до 10 апреля 2017 года | Заместитель главы администрации |

 Глава Барановского муниципального образования,

 исполняющий полномочия главы администрации

 Барановского муниципального образования И.С.Харитонов

# Приложение № 2 к постановлению администрации

# Барановского муниципального образования

# от 01.03.2017 г. № 7

# **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

**за организациями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории Барановского муниципального образования для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организаций, учреждений, предприятий** | **территория, закрепленная за организациями, учреждениями, предприятиями (по согласованию)** |
| 1. | МОУ «ООШ с. Барановка Вольского района Саратовской области» | территория вокруг здания школы, включая зеленую зону до основной дороги,ул. Советская от дома № 63 до железнодорожного переезда |
| 2. | МОУ «ООШ с.Барановка Вольского района Саратовской области» (детский сад) | территория детского сада, включая зеленую зону до основной дороги,ул. Талалихина от дома № 2 до р. Багай |
| 3. | ДК с. Барановка - филиал МУК «Централизованная клубная система» | территория вокруг здания Д.К., включая зеленую зону до основной дороги,ул. Ленина от дома № 67 до р. Багай по ул.Талалихина |
| 4. | ГУЗ СО «Вольская РБ» Барановская амбулатория | территория вокруг здания больницы, включая зеленую зону до основной дороги, ул. Талалихина до дома № 9 |
| 5. | Почтовое отделение с.Барановка № 17, Вольское ОСБ 0242/00046 | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги по ул.Октябрьская |
| 6. | Администрация Барановского МО | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 7. | ИП «Дудрина Ю.Н.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 8. |  «Козичкин С.С.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 9. | ИП « Прохоренко А.В.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 10. | ИП «Копшева О.В.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 11. | ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Вольского района» отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (участок № 9) с.Барановка | территория вокруг здания, ул. Советская от «Игониной горы» до железной дороги четная и нечетная стороны, включая зеленую зону до основной дороги |
| 12. | ФГУП СО «Облводоресурс» - Вольский Сенновское отделение | Территория от основной дороги по ул.Октябрьская до р.Багай |

Глава Барановского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Барановского муниципального образования И.С.Харитонов