## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017 года                             № 6                                            с.Колояр

| О мерах по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования в весенний период 2017 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.15 ч.1 ст.3, ст.30 Устава Колоярского муниципального образования, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05 января 2017 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года Экологии», в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Колоярского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования в период с 27 марта 2017 года по 20 мая 2017 года, по завершению – санитарными днями на летний период до 01 октября 2017 года считать пятницу еженедельно.

  - Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования в весенний период 2017 года (Приложение № 1).

  - Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Колоярского муниципального образования организовать санитарную очистку и благоустройство территории в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 2).

  - Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, гражданам – собственникам индивидуальных домов организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории в границах зданий и домов до осевой линии дорог.

Санитарной зоной считать территорию в радиусе 5 метров.

  - Заместителю главы администрации Колоярского муниципального образования Красновой Д.С. еженедельно по пятницам до 12:00 час. представлять мне информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования.

  - Создать оперативный штаб для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории Колоярского муниципального образования и утвердить его состав (Приложение № 3).

### Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

### Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации – с.Колояр, пл. Комсомольская, д. 20;

- доска объявлений сельского клуба с.Ерыкла – с.Ерыкла,                           ул. Народная, д. 33;

- доска объявлений сельского клуба с.Старая Лопастейка – с.Старая Лопастейка, ул. Молодежная, д. 18;

- доска объявлений, расположенная напротив жилого дома –                         с. Марьевка, ул. Сосновая, д.12.

### 8. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: со 02 марта 2017 года по 31 марта 2017 года.

### 9. Датой обнародования считать 02 марта 2017 года.

### 10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Колоярского муниципального образования.

### 11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с. Колояр, пл. Комсомольская, 20.

### 12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

### Приложение № 1

### к постановлению администрации Колоярского

### муниципального образования

### от 01.03.2017 года № 6

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования на весенний период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий | До 20 мая 2017 года | Глава Колоярского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятников воинам, погибшим в годы ВОВ, косметический ремонт памятников, обелисков | До 30 апреля 2017 год | Глава Колоярского МО, руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Организовать работу по обрезке деревьев, кустарников, выпиловке сухостойных деревьев в местах общего пользования, побелка деревьев | До 30 апреля 2017 года | Глава Колоярского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4 | Посадка саженцев на закрепленных территориях | До 30 апреля 2017 года | Глава Колоярского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5 | Обустройство цветников и клумб на закрепленных территориях | До 30 апреля 2017 года | Глава Колоярского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 6 | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ (сбор и вывоз мусора, косметический ремонт надгробных плит, ремонт ограждения) | До 14 апреля 2017 года | Глава Колоярского МО |
| 7 | Покраска игрового инвентаря на детских площадках | До 30 апреля 2017 года | Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 8 | Санитарная очистка и благоустройство территорий у водных объектов | До 20 мая 2017 года | Глава Колоярского МО |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | До 20 мая 2017 года | Глава Колоярского МО |
| 10 | Распространение листовок на экологические темы | До 01 апреля 2017 года | Заместитель главы администрации |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                               А.А.Никулин

Приложение № 2

к постановлению администрации Колоярского

муниципального образования

от 01.03.2017 года № 6

Распределение

для санитарной очистки и благоустройства территории Колоярского муниципального образования за организациями и учреждениями (по согласованию)

| № | Наименование организации | Закрепленная территория | Кто предоставляет транспорт | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗ Вольская ЦРБ «Колоярская амбулатория» | Территория в пределах границ учреждения Ул. Московская от дома № 59 до № 81, от № 44 до № 80 | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующий Лысенко А.Б. (по согласованию) |
|  | ОГУ «Отдельный пожарный пост с.Колояр № 27» служба 01 МЧС России | Территория в пределах границ здания отдельного поста, парк «Липки» | ОГУ «Отдельный пожарный пост с.Колояр № 27» служба 01 МЧС России (по согласованию) | Начальник поста Сапогов А.Г. (по согласованию) |
|  | МОУ «СОШ с.Колояр» | Территория в пределах границ школы, спортивная площадка, территория памятников, ул. Ленина от № 1 до № 37 | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Директор Дремучев С.П. (по согласованию) |
|  | ДК с.Колояр структурное подразделение МУК «ЦКС» | Территория в пределах границ здания | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая Никишина Э.В. (по согласованию) |
|  | Филиал ЦБС № 12 | Территория в пределах границ здания | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая ЦБС № 12 Сапожникова С.А. (по согласованию) |
|  | МДОУ «Детский сад с.Колояр» | Территория в пределах границ действующего, старого детсада | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая Сальникова А.А. (по согласованию) |
|  | ГАУ «Колоярский ПНИ» | Территория в пределах границ учреждения, вокруг него, ул. Московская от д. №1 до № 55, от № 2 до № 40 | ГАУ Колоярский ПНИ (по согласованию) | Директор Веденко А.Д. (по согласованию) |
|  | Отделение ГУ Комплексного центра СОН Вольского района | Парк на пл. Комсомольская | Администрация Колоярского МО | Заведующий отделением Назаров А.Н. (по согласованию) |
|  | ИП Симонян | Территория в пределах границ всех зданий, бригад, ферм, мехтока, мастерской | ИП Симонян (по согласованию) | Симонян Р.Р. (по согласованию) |
|  | Администрация Колоярского муниципального образования | Территория в пределах границ здания, ул.Ленина от д.№ 20 до д. 24, парк на пл. Комсомольская | Администрация Колоярского МО | Глава Колоярского муниципального образования Никулин А.А. |
|  | Филиал сбербанка № 8622/03389 | Территория в пределах границ здания, ул.Ленина от д.№ 20 до д. 24, парк на пл. Комсомольская | Администрация Колоярского МО | Заведующая Силагина И.В. (по согласованию) |
|  | Аптечный пункт ООО «Лазурь-2000» | Территория в пределах границ здания | Администрация Колоярского МО | Фармацевт Козлова Е.Я. (по согласованию) |
|  | ИП Рябухов | Территория в пределах границ ул. Московская от д. № 55 до д. № 59 | Администрация Колоярского МО | Рябухов Н.П. (по согласованию) |
|  | ООО «Ирис» | Территория в пределах здания магазина | Администрация Колоярского МО | Сызранцев С.К. (по согласованию) |
|  | ИП Никулин | Территория в пределах здания магазина | Администрация Колоярского МО | Никулин Е.А. (по согласованию) |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» | Территория в пределах границ здания котельной, вдоль теплотрассы | Администрация Колоярского МО | Оператор котельной Захаров В.Н. (по согласованию) |
|  | Отделение почтовой связи с.Колояр № 27 | Территория в пределах границ здания | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая Шустова Л.П. (по согласованию) |
|  | Клуб с. Ерыкла структурного подразделения МУК «ЦКС» | Территория в пределах границ здания, ул. Народная до д. № 28 | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Заведующая Никишина Э.В. (по согласованию) |
|  | ООО «ГУНО» | Территория фермы, ул. Народная от фермы до д. № 26 | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Директор Хуцуруев М.Р. (по согласованию) |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

### Приложение № 3

### к постановлению администрации

### Колоярского муниципального образования

### от 01.03.2017 года № 6

### Состав  оперативного штаба для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории Колоярского муниципального образования

Председатель штаба – Краснова Дарья Сергеевна – заместитель главы                     администрации Колоярского муниципального образования

Заместитель председателя штаба – Веденко Александр Дмитриевич – директор ГАУ «Колоярский психоневрологический интернат» (по согласованию)

Члены штаба: Дремучев Сергей Павлович – директор МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию).

Никулин Евгений Александрович – ИП Никулин Е.А. (по согласованию).

Лапшов Алексей Анатольевич – командир отделения ОГУ «Отдельный пожарный пост № 27 с.Колояр» (по согласованию).

Сальникова Анна Александровна – заведующая МДОУ «Детский сад с.Колояр» (по согласованию)

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин