**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27 февраля 2017 год № 7 с.Кряжим**

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана мероприятий**  **по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кряжимского муниципального образования**  **на 2017 год** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Кряжимского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в 2017 году, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Кряжимского муниципального образования,

**П О С ТА Н О В Л Я Ю :**

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод на территории Кряжимского муниципального образования на 2017 год (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Кряжимского**

**муниципального образования,**

**исполняющий полномочия главы**

**администрации Кряжимского**

**муниципального образования А.П.Лобанов**

Приложение

к постановлению администрации

Кряжимского муниципального образования

от 27.02.2017г. №7

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД**

**НА ТЕРРИТОРИИ**

**Кряжимского муниципального образования на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | Провести ПДС с руководителями учреждений и организаций по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кряжимского МО | до 03.03.2017г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 2 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | еженедельно  на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 10.03.2017г.  на весь период паводка | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, внутрипоселковых дорог и подъездных путей | до 10.03.2017г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей | с 10.03.2017г.  на весь период паводка | главный специалист администрации Кряжимского муниципального образования |
| 6 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, водозаборных объектов, автомобильных дорог, обеспечить возможность круглогодичного подъезда к гидротехническому сооружению | с 10.03.2017г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 7 | Установить круглосуточное дежурство во время паводка | с 10.03.2017г.  на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 8 | Подготовить технику на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 18.03.2017г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 9 | Произвести очистку от снега крыш и прилегающие территории учреждений и организаций, помещений животноводческих ферм. | до 17.03.2017г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования,  руководители учреждений, организаций(по согласованию) |
| 11 | Создать аварийный запас строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ | до 17.03.2017г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 12 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения | на весь  период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 13 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Кряжимского муниципального образования возможность оказания помощи в стихийных бедствиях вызванных паводком | до 16.03.2017г. | Глава Кряжимского муниципального образования,исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| 14 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о сигналах оповещения, порядке действий и правилах поведения при наводнении | до 16.03.2017г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования муниципального образования |
| 15 | Проверить наличие медикаментов в ФАПах, для оказания первой неотложной медицинской помощи населению | до 16.03.2017г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования,  заведующая ФАП с.Кряжим,  (по согласованию), заведующая ФАП с.Николаевка  (по согласованию) |
| 16 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 01.03.2017г. на период паводка | Глава Кряжимского  муниципального образования,  исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского  муниципального образования |

**Глава Кряжимского**

**муниципального образования,**

**исполняющий полномочия главы**

**администрации Кряжимского**

**муниципального образования А.П.Лобанов**