АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРКАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.02.2018 г.                                 №5                             с. Черкасское

| Об утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории Черкасского муниципального образования на 2018 год |  |
| --- | --- |

В целях организации пропуска паводковых вод, обеспечения бесперебойной деятельности объектов экономики и жизнеобеспечения, безопасности людей и животных, сохранности от разрушения дорог, мостов на территории Черкасского муниципального образования в соответствии со     ст.30 Устава  Черкасского муниципального образования,      ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Черкасского муниципального образования на 2018 год согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черкасского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Черкасского муниципального образования                              А.Е. Моренов

|  | Приложение к постановлению администрации Черкасского муниципального образования №5 от 14.02.2018 г. |
| --- | --- |

ПЛАН ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРКАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2018 год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на заседании постоянно действующего совещания при главе администрации Черкасского муниципального образования вопрос о мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Черкасского муниципального образования в 2018 году | еженедельно, на весь период паводка | Глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования |
|  | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнениями, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений | на весь период паводка | Глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования |
|  | Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации и о проводимых мероприятиях | ежедневно, начиная с 01.03.2018 года и на весь период паводка | Заместитель главы Черкасского муниципального образования администрации |
|  | Ежедневно контролировать состояние ГТС «Пруд Горячинский» для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | С 15 марта 2018 года на период паводка | начальник ОПП Черкасское ОГУ «ППС Саратовской области» (по согласованию) |
|  | Организовать проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных, электрических, установить систематическое наблюдение на период паводка | С 15 марта 2018 года на период паводка | начальник Черкасского участка Вольского РЭС (по согласованию) |
|  | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в зоне возможного подтопления, о безопасном поведении во время паводка распространить памятки с рекомендациями о мерах, предпринимаемых в паводковый период | до 20.03.2018г. | главный специалист Черкасского муниципального образования администрации |
|  | Организовать очистку русла реки Камышлейка от сухостоя | До 20.03.2018 | Глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования |
|  | Проверить наличие медикаментов, товаров повседневного спроса, продуктов питания в населённых пунктах, попадающих в зону возможного подтопления | до 20.03.2018г. | Глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования |
|  | Установить ежедневный контроль за состоянием уровня рек Калмантайка, Камышлейка | ежедневно, начиная с 21.03.2018 года и на весь период паводка | глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования, инспектора Черкасского муниципального образования администрации с.Калмантай и с. Спасское |
|  | Организовать проведение противопаводковых мероприятий: - с.Черкасское в районе плотины по улице Белый Ключ (в районе домов № 72, 2 а); - в с. Черкасское ул.Чапаева; - в с.Кизатовка, Лопуховка, Огаревка | До 20.03.2018 г. | Глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования |
|  | Организовать очистку плотины и отвод на территории МТФ № 1 в с.Камышовка; в бригаде № 2 очистить водоотводные трубы | До 20.03.2018 г. | глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования, руководитель ООО «Александровское» (по согласованию) |
|  | Произвести осмотр гидротехнических сооружений, водозаборных объектов, дорог. Обеспечить возможность круглогодичного подъезда к гидротехническому сооружению. | До 26.03.2018 г. | глава Черкасского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Черкасского муниципального образования, начальник ОПП Черкасское ОГУ «ППС Саратовской области» (по согласованию) |

Глава Черкасского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Черкасского муниципального образования                              А.Е. Моренов