**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.02.2018 г. № 14 р. п. Сенной**

Об обеспечении пропуска

паводковых вод на территории

Сенного муниципального образования

в период весеннего половодья 2018 года

В целях предотвращения угрозы затопления населенных пунктов, входящих в состав Сенного муниципального образования, минимизации материального ущерба и обеспечения безопасности и здоровья граждан на территории Сенного муниципального образования в период весеннего половодья, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава Сенного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Сенного муниципального образования в период весеннего половодья 2018 года (Приложение).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сенного муниципального образования С. А. Хахалин

Приложение

к постановлению администрации

Сенного муниципального образования

от 27.02.2018 г. № 14

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод**

**на территории Сенного муниципального образования в период весеннего половодья**

**2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполнение работ | Срок исполнения | Ответственные |
|  |  |  |  |
| 1.  | Провести работу по разъяснению действий населения (с раздачей памяток) при угрозе и затоплении населенных пунктов. Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке. | весь период паводка | Главный специалистадминистрации |
| 2 | В случае необходимости заключить договоры с организациями на выделение техники и транспортных средств для осуществления мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод. | до 15.03.2018 г. | Глава администрации Сенного МО |
| 3 | Произвести ремонт водостоков, расчистить проезды внутри дворовых территорий. | до 20.03.2018 г. | Директор ООО «Строймонтаж»(по согласованию), Директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию)Директор ООО «Уют» (по согласованию) |
| 4 | Произвести очистку водопропускных труб от снега, мусора ипосторонних предметов в Даниловом переулке с. Ключи, ул. Железнодорожная, ул. Привокзальная, ул. Песчаная р. п. Сенной | на весь период паводка. | Глава администрацииСенного МО  |
| 5 | Установить круглосуточное наблюдениеза паводковой обстановкой на период чрезвычайной паводковой ситуации | с 10.03.2018 г.на весь период паводка | Заместитель главы администрации |
| 6 | Ежедневно до 9.00 час. предоставлятьинформацию о паводковой обстановке в Сенном муниципальном образованиивМУ «Управление по делам ГО иЧС администрации Вольского муниципального района» | с 10.03.2018 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации |

Глава администрации

Сенного муниципального образования С. А. Хахалин