АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   04.02.2019г.   №   217

О создании комиссии по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2019 году на территории

Вольского муниципального района

На основании Плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Саратовской области, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, а также для обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Вольского муниципального района, ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Вольского муниципального района.

2.    Утвердить состав комиссии комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Вольского муниципального района (приложение № 1).

3.  Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Вольского муниципального района (приложение № 2).

4.  Рекомендовать всем предприятиям, организациям и учреждениям на территории Вольского муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, исполнять решения комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Вольского муниципального района по вопросам безаварийного пропуска вод и ликвидации последствий паводка.

5. Рекомендовать главе администрации Сенного муниципального образования и главам муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководителям предприятий, организаций, учреждений Вольского муниципального района до 01 марта 2019 года разработать и представить в МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на соответствующей территории.

6.   Рекомендовать директорам ООО «Трансфер»  (по согласованию), ООО «Арсенал-Плюс» (по согласованию)  на период паводка быть в готовности к выделению необходимого количества автотранспорта (по заявке паводковой комиссии) организациям города и района для вывоза материальных ценностей и эвакуации населения из зоны затопления (подтопления).

7. Рекомендовать Гидромед наблюдателю отдела гидрологии Саратовского ЦГМС (по согласованию):

7.1.  Организовать обмен информацией с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области» и ЕДДС Вольского муниципального района по вопросу пропуска паводковых вод.

7.2.   Постоянно с момента вскрытия реки Волга, осуществлять контроль подъема воды в черте муниципального образования г. Вольск.

7.3.  Ежедневно к 08-00ч. утра доводить данные о уровне воды в реке Волга оперативному дежурному ЕДДС Вольского муниципального района.

7.4. В случае резкого повышения уровня воды немедленно проинформировать ЕДДС Вольского муниципального района.

8.   Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Вольская районная больница» провести подготовительные мероприятия по обеспечению экстренной медицинской помощи пострадавшему от наводнения (подтопления) населению, в случае их госпитализации иметь свободных 50 койко-мест.

9.    Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области (по согласованию) в случае затопления (подтопления) обеспечить сохранность государственного и частного имущества, оставленного после эвакуации, своевременно обеспечить регулируемый проезд транспорта в зонах затопления (подтопления) дорог.

10.  Рекомендовать руководителям МУП «Дорожник» (по согласованию), ООО «Вольсктеплоэнерго» (по согласованию), Филиала ГУП СО «Облводоресурс»- «Вольский» (по согласованию), Филиала АО «Газпром Газораспределения Саратовской области» в городе Вольске (по согласованию), МЦТЭТ  ПАО «Ростелеком» Саратовский филиал (по согласованию) и Вольский филиал городских электросетей АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)  во время интенсивного таяния снега принять меры по обеспечению стока вод в русло рек, исключить образования запруд на дорогах, затекание талых вод в подвалы жилых домов и учреждений, колодцы тепло-, водо, газовых сетей и связи.

11. Заместителю главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку предусмотреть мероприятия по обеспечению питанием, одеждой и обогревом пострадавшего населения городских и сельских муниципальных образований в паводковый период.

12.  Начальнику МУ «Управление сельского хозяйства администрации Вольского муниципального района» организовать профилактическую работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период.

13.   Начальнику финансового управления администрации Вольского муниципального района предусмотреть первоочередной порядок финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка за счет средств резервного фонда.

14.  Общее руководство и контроль работы комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Вольского муниципального района возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольского муниципального района.

15.   На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольского муниципального района проводить заслушивание должностных лиц о выполнении данного постановления и плана организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод.

16.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

17.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

Глава Вольского

муниципального района                                                                    В.Г.Матвеев

Приложение № 1                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  04.02.2019г. № 217

Состав комиссии

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году

на территории Вольского муниципального района

- Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации Вольского муниципального района по безопасности и жизнеобеспечению.

2.Первый заместитель председателя комиссии:

Начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района».

3.Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации Вольского муниципального района по сельскому хозяйству».

4.Секретарь комиссии:

Главный специалист МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района».

5.Члены комиссии:

- Заместитель начальника   ВВИМО (по согласованию).

-Начальник отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области (по согласованию).

-Заместитель главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку.

-Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района.

-Главный врач ГУЗ СО «Вольская центральная районная больница»(по согласованию).

-Начальник ПСЧ-26 ФГКУ «10 отряд ОФПС по Саратовской области»(по согласованию).

-Начальник Вольских РЭС Северо-Восточного производственного отделения филиала ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» (по согласованию).

-Директор коммунальных электрических сетей Саратовской области АО «Облкоммунэнерго» Филиал «Вольские городские электрические    сети» (по согласованию).

-Директор     Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» (по согласованию).

-Управляющий филиалом АО «Газпромгазораспределения Саратовской области» в г.Вольске (по согласованию).

-Генеральный директор ООО «Вольсктеплоэнерго» (по согласованию).

-Начальник станции «Вольск-объединенный» (по согласованию).

-Главный специалист-эксперт Правобережного инспекционного отдела, государственный инспектор по охране природы, комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области (по согласованию).

-Начальник МУ «Управление сельского хозяйства Вольского муниципального района».

- Старший Государственный инспектор Вольский участка Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области (по согласованию).

- начальник МРУС Саратовского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).

Руководитель аппарата                                                                          О.Н.Сазанова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 04.02.2019г.  № 217

## ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году

на территории Вольского муниципального района

| № п/п | Выполняемые работы | Сроки исполнения | Ответственные (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава комиссии по обеспечению пропуска паводка. | до 08.02.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», руководители предприятий |
| 2. | Разработка планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в 2019году | до 18.02.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 3. | Корректировка разделов единого информационного электронного документа: «Паспорт территории муниципального района»; «Паспорт территории городского поселения»; «Паспорт территории населенного пункта»; «Паспорт потенциально опасного объекта» (ГТС) | до 15.02.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 4. | Уточнение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Вольского муниципального района, для организации контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод. | до 22.02.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 5. | Подготовка распорядительных документов (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, приведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и т.д.) | до 22.02.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 6. | Утверждение на заседании районной паводковой комиссии и реализация до начала паводка мероприятий по обследованию гидротехнических сооружений (Акт обследования), дорог, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | до 01.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 7. | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 18.02.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 8. | Обеспечение выявления затороопасных участков на реках, где необходимо заблаговременное разрушение ледового покрова для проведения предупредительных мероприятий и предоставление указанной информации в КЧС и ОПБ при Правительстве области, а также в ГУ МЧС России по Саратовской области и Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области | До 18.02.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» гимсы |
| 9. | Проведение противопаводковой командно-штабной тренировки. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления. | 27-28.02.2019г. | Главы муниципальных образований, глава администрации Сеного МО входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 10. | Организация взаимодействия с паводковыми комиссиями соседних муниципальных районов Саратовской области по вопросу безаварийного пропуска паводковых вод. | до 29.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), приграничные к другим районам (Широкобуеракское, Белогоновское, Междуреченское, Колоярское, Кряжимское, Талалихинское) |
| 11. | Обеспечение учета резервов финансовых средств и материальных ресурсов Вольского муниципального района для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе и обусловленных весенним половодьем | до 29.02.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 12. | Проведение предупредительных мероприятий по защите мостовых переходов и других гидротехнических сооружений методом разрушения ледяного покрова взрывным и невзрывным способами | до начала половодья | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», ОГУ «Служба спасения Саратовской области» (по согласованию) |
| 13. | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дорог) | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 14. | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий водопропускных труб ж/д насыпей, дорог федерального, регионального и местного значения, водосбросных сооружений, канализации, завершение работ по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, укреплению ледорезов, водоприемных сооружений | до 15.03.2019г | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 15. | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и других сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | до 15.03.2019г. | Руководители предприятий, эл.сети районной подстанции. (согласно Плану работ предприятия) (по согласованию) |
| 16. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами. Материалами и спецодеждой | до 29.02.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 17. | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 18. | Создание необходимых запасов топлива, сырья, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий, находящихся в районе затопления, организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 19. | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организации жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | до 29.02.2019г | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», Администрация Вольского муниципального района |
| 20. | Разработка планов привлечения местного населения к выполнению спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ | до 29.02.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 21. | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта, не предназначенных для этих целей, по затопленным местам | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), ГИБДД (по согласованию), руководители предприятий(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 22. | Обеспечение сохранности сооружений инженерных защит от паводка | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 23. | Обеспечение пропуска паводковых вод на всех строящихся водохозяйственных объектах | весь период | Руководители предприятий (по согласованию) |
| 24. | Подготовка к частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зоне возможного затопления(подтопления) | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, (по согласованию) руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 25. | Обеспечение создания запасов щебня, камня, мешкотары и песка в целях формирования аварийных запасов на особо важных и потенциально опасных объектах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) |
| 26. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 27. | Создание запасных мест размещения для скота и мобильных доильных установок | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), МУ «Управление сельского хозяйства Вольского муниципального района», глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 28. | Установка временных водомерных постов с привязкой высотных отметок самодельных конструкций (дополнительных свай-мерников) и организация их работы | по вскрытии рек | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 29. | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 30. | Организация в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) , руководители предприятий (по согласованию), страховые компании (по согласованию) |
| 31. | Заслушивание отчетов глав муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, о выполнении мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | весь период подготовки и пропуска паводковых вод | КЧС и ОПБ при администрации Вольского муниципального района |
| 32. | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» ежедневных сведений о паводковой обстановке по установленной форме | весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 33. | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» информации о состоянии автомобильных, железнодорожных дорог, мостов и движении автомобильного и железнодорожного транспорта | весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 34. | При начале затопления (подтопления) населенных пунктов (жилых домов) направить оперативную группу для оценки складывающейся паводковой обстановки и подготовки аналитической информации в КЧС и ОПБ Вольского муниципального района | весь период | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 35. | Организация обследования оползневых участков, систематического наблюдения за ними, информирования КЧС и ОПБ Вольского муниципального района об угрозе возникновения ЧС | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 36. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 37. | Разработать график круглосуточного дежурства должностных лиц с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального района | до 15.03.2019г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 38. | Представить отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Вольского муниципального района в Правительство области | до 15.03.2019г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |

Руководитель аппарата                                                                                                                           О.Н.Сазанова